BÀI TẬP: THIẾT KẾ BACKLOG CHO XE GHÉP RIKKEIGO

PHẦN 1. THIẾT KẾ

Vấn đề của khách có 3 ý: không biết xe đón ai, không biết bao giờ đến lượt mình, và không biết làm gì khi có sự cố. Mình gom lại thành một Epic gồm 2 Feature.

Epic: Minh bạch hành trình xe ghép cho khách

Feature 1: Theo dõi hành trình chuyến ghép

US1: Là một khách đi xe ghép, tôi muốn xem xe đang đón ai và thứ tự đón, để tôi biết khi nào đến lượt mình.

US2: Là một khách đi xe ghép, tôi muốn xem vị trí xe và giờ đến dự kiến tại điểm đón của mình, để tôi chủ động ra điểm đón đúng lúc.

Feature 2: Hỗ trợ khi có sự cố

US3: Là một khách đi xe ghép, tôi muốn báo sự cố ngay trong chuyến đi, để tôi được hỗ trợ kịp thời.

US4: Là một khách đi xe ghép, tôi muốn xem trạng thái xử lý sự cố mình đã báo, để tôi biết sự việc đang được giải quyết đến đâu.

PHẦN 2. SẮP XẾP THEO D.E.E.P

Thứ tự ưu tiên trong Product Backlog

| Hạng | Story | Lý do (giá trị cho khách) |
| --- | --- | --- |
| 1 | US1 | Trúng ngay nỗi đau lớn nhất là không biết đón ai, đến lượt ai. Không phụ thuộc dữ liệu bản đồ nên làm được sớm. |
| 2 | US2 | Khách đỡ phải chờ đợi, nhưng cần dữ liệu vị trí từ đối tác nên có rủi ro. |
| 3 | US3 | Giúp khách khi gặp sự cố. Ít xảy ra hơn nhu cầu xem lượt đón nên xếp sau. |
| 4 | US4 | Chỉ có ý nghĩa sau khi US3 đã có, giá trị phụ thêm. |

Story cần chi tiết nhất: US1

Theo D.E.E.P, Backlog phải Detailed appropriately: story ở đầu danh sách sẽ vào Sprint sớm nhất nên cần chi tiết nhất (tiêu chí chấp nhận, màn hình, trường hợp ngoại lệ như khách hủy giữa chừng) và phải ước lượng được (Estimated). US3, US4 ở cuối chỉ cần mô tả sơ vì còn thay đổi theo phản hồi thực tế (Emergent), không nên tốn công chi tiết sớm. Toàn bộ danh sách xếp theo giá trị cho khách (Prioritized).

PHẦN 3. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

Tình huống 1: Burndown đi ngang 3 ngày vì chưa có dữ liệu vị trí

- Dấu hiệu nhận biết: đường thực tế nằm ngang, không giảm khối lượng còn lại trong 3 ngày liền và cách xa đường lý tưởng đi xuống. Ngoài ra Daily Scrum có người nói bị chặn (blocker) mà chưa gỡ được.

- Scrum Master: nêu blocker ở Daily Scrum, liên hệ hoặc báo cấp trên để thúc đối tác bàn giao dữ liệu.

- Dev Team: không ngồi chờ, chuyển sang việc không phụ thuộc dữ liệu như US1, dùng dữ liệu giả (mock) để làm trước giao diện US2.

- Product Owner (Đức): nếu đối tác vẫn chưa giao, cùng team xem lại Sprint Goal và đưa story phụ thuộc về Backlog, không ép làm thêm giờ.

Tình huống 2: Đức muốn đưa nguyên Epic vào Sprint Backlog

- Epic gồm cả phần phụ thuộc đối tác và khối lượng lớn, khó xong trong một Sprint nên không nên đưa nguyên vào.

- Scrum Master: giải thích cho Đức rằng Sprint làm từng phần nhỏ chạy được, không làm một lần cho xong.

- Dev Team: tự chọn số story có thể cam kết dựa trên năng lực (velocity), ví dụ US1 trước.

- Product Owner: quyết thứ tự ưu tiên, phần còn lại để trong Product Backlog cho các Sprint sau.